ENLACE DEL PROYECTO EN JIRA

StockPot – Sistema web de gestión de inventario, compras, menú, domicilios, pagos y ventas para restaurantes — v0.7 – Entrega parcial del 70 % (2.º corte)

| Proyecto en Jira | StockPot (clave SP) |
| --- | --- |
| Enlace | [pegar aquí el enlace del tablero de Jira] |
| Repositorio de código | https://github.com/Angelssjyf/stockpot |
| Metodología | Scrum con 4 sprints (uno por iteración); GitFlow en GitHub con una rama por requisito |
| Fecha | 19/10/2026 |

# Estructura registrada en Jira

| Integrante | Sprint | Épica | Módulo | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mateo | Sprint 1 | EP-01 | Gestión de usuarios y roles | 21 |
| Mateo | Sprint 1 | EP-02 | Gestión de proveedores | 34 |
| Jorman | Sprint 2 | EP-03 | Gestión de inventario | 36 |
| Jorman | Sprint 2 | EP-04 | Gestión de productos y menú | 23 |
| Yovany | Sprint 3 | EP-05 | Gestión de pedidos | 42 |
| Yovany | Sprint 3 | EP-06 | Gestión de cocina | 26 |
| Yovany | Sprint 3 | EP-07 | Gestión de reservas | 29 |
| Ángel | Sprint 4 | EP-08 | Gestión de domicilios | 33 |
| Ángel | Sprint 4 | EP-09 | Gestión de pagos | 29 |
| Ángel | Sprint 4 | EP-10 | Gestión de ventas y consumo | 26 |
| Ángel | Sprint 4 | EP-11 | Reportes y estadísticas | 31 |

Sprint = iteración de trabajo (Sprint 1 a Sprint 4).

Épica = módulo del sistema (EP-01 a EP-11).

Historia = requisito funcional (RF-01.1 a RF-11.6): 80 historias.

Tarea = actividad del PERT (análisis, diseño, codificación y pruebas): 166 tareas.

Estado al 2.º corte: Sprints 1, 2 y 4 terminados (70 %); Sprint 3 en curso (30 %).